Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

…………………., dnia: …………….r.

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Przedmiotem postępowania  jest wywóz ziemi poprodukcyjnej ze składowiska oraz z osadników wody spławiakowej z Oddziału „Cukrownia Kruszwica” z uwzględnieniem niżej podanego zakresu:

1. Załadunek za pomocą ładowarek oraz koparek  gąsienicowych i wywóz samochodami ciężarowymi lub ciągnikami z naczepą (zapewnionych przez Wykonawcę) ziemi poprodukcyjnej ze składowiska Oddziału „Cukrownia Kruszwica” w ilości około 40 000 ton, na własne składowisko  poza terenem Zakładu a także poza granice Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia;

- ładowarki o pojemności łyżki 5m3 min 3 szt.

- samochody ciężarowe z napędem na wszystkie osie min. 10 szt.

- zamiatarka (utrzymanie czystości na drodze krajowej nr 62)

2.	Wydobycie osadów z oczyszczania i mycia buraków z trzech osadników ziemnych w ilości łącznej około 45 000 m3,  przewóz i rozładowanie na składowisku ziemi na terenie Zakładu,

- ładowarki 2 szt,

- koparka gąsienicowa 2 szt,

- koparki typu „long” o długości ramienia min 18m 2 szt.)

- samochody ciężarowe z napędem na wszystkie osie

- ciągniki z naczepą ;

3.	Szczelne zamknięcie wału ziemnego składowiska oraz skarpowanie grobli dwóch osadników ziemnych.

(koparka gąsienicowa, koparka z łyżką do skarpowania , )

4. Wydobycie zalegających osadów z 5 zbiorników za pomocą ładowarek próżniowych i rozładunek w miejscu wskazanym na terenie zakładu.

- Ładowarki próżniowe min. 2 szt.